# Licences — bilan du passage en réel

6 octobre 2026

Le test réel est réussi. Le webhook a reçu l'annulation customer.subscription.deleted à 23:38:21 et le site a répondu HTTP 200 « ok ». Comme le code renvoie une erreur dès que la base refuse une écriture, ce 200 confirme que l'accès a été retiré. Pour le vérifier, rafraîchir la table paying_customers dans Supabase : elle doit être vide.

# Ce qui tourne en conditions réelles

- Page de vente en ligne, avec mentions légales, CGV et confidentialité complètes (SIRET 889 152 468 00050).

- Paiement réel à 49 €/mois par Stripe, au nom de « Licences », avec facture PDF à chaque paiement.

- Accès automatique : le compte s'ouvre après paiement et reste fermé à ceux qui n'ont pas payé.

- Portail client : le client résilie, change de carte ou télécharge ses factures sans écrire.

- Fin d'accès automatique à la résiliation.

- Argent versé chaque semaine sur le compte Bunq.

Le produit est prêt à vendre.

# Prochaines étapes, par ordre d'importance

- Empêcher la mise en pause de Supabase. C'est le seul risque restant : après 7 jours sans visite, le site s'arrête, et un client pourrait payer sans obtenir d'accès. Solution gratuite (réveil quotidien automatique) à mettre en place à la prochaine session. En attendant, ouvrir le tableau de bord Supabase au moins une fois tous les 5 jours.

- Mesure d'audience (Vercel Analytics, gratuite), pour savoir combien de visiteurs deviennent clients.

- Design de l'application, encore brute alors que la page de vente est soignée.

- Prospection : les emails sont prêts, et le paiement est désormais ouvert.

# À ne pas oublier

Déclarer chaque mois ou chaque trimestre le chiffre d'affaires à l'URSSAF, même à 0 €. Le paiement test remboursé donne un chiffre d'affaires nul.